R E P U B L I K A  H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/0

URBROJ: 2140-28-01-24-

Sveti Križ Začretje,

Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18 - OUSRH i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/2021) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na             sjednici od             godine donijelo je:

PROGRAM

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2025. godini sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,  110/18 - OUSRH i 32/20).

Članak 2.

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture, sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

- iz komunalnog doprinosa

- iz komunalne naknade

- iz cijene komunalne usluge

- iz naknade za koncesiju

- iz proračuna jedinice lokalne samouprave

- iz fondova Europske unije

- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom

- iz donacija

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 3.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog programom građenja komunalne infrastrukture.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

- zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura

- uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada

- sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje

- izrade projekata i druge dokumentacije

- ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture

- građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture

- evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 4.

OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- NERAZVRSTANE CESTE

| Red. br. | Naziv investicije | Plan 2025. (EUR) | Napomena | Izvor financiranja | Radovi i radnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja i asfaltiranje cesta |  |  |  |  |  |
| 1. | SPOJ PILJKI-MAJSECI, NC ŠT-4A | 10.032,19 € | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 2. | SPOJ KRIŽOPETJE – NC PU-6A, NC PU-6A | 21.657,25 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 3. | SPOJ MATKUNI – ZGLAVINSKI I. NC KL-8 | 39.864,50 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 4. | KUHARI – HORVATI, NC KL-2 i ODVOJAK ĐUDI, NC KL-2A dio | 71.727,63 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 5. | ŽC 2158 – JELENIĆ, NC DP-18 | 81.235,00 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 6. | DC 35 – HANŽI, NC V-1 | 74.794,69 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 7. | III. ODVOJAK ŠEMNIČKE TOPLICE NC V-21 dio, dioV-21 A, V-21 B, V-21 C | 50.262,69 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 8. | SPOJ ŽC 2166 – KOTARICE, NC MI-6 | 16.562,19 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 9. | ODVOJAK DC1 – PILJKI, NC MI-8 | 16.582,00 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 10. | Dio ODVOJAK ŽC 2166 (BEDEKOVČINA) – KOTARICE, NC KOT-1 i GLAVNA ULICA KOTARICE, NC KOT-6 | 95.017,00 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 11. | DC1-DUKOVEC-POPOVIĆI-VUJNOVIĆI, NC D-11 | 23.226,00 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 12. | KLET KOZJAK – DRAGČEVIĆ – RASPELO, NC V-11 | 20.475,75 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 13. | CESTA SREDNJI DUKOVEC, NC D-1 | 46.123,25 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 14. | ODVOJAK DC1 – HONING-RASPELO-PETRAČI, NC V-5 | 40.130,13 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 15. | ŽC 2160- MAJSECI-BRONKS, NC ŠT-4 | 21.400,00 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 16. | ODVOJAK JURINA – KEBEL, NC SE-17 | 32.905,81 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 17. | KRIŽOPETJE – ZLEĆ – BREGI ZABOČKI, NC PU-9 | 3.668,75 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 18. | ODVOJAK TARADE, NC TE-9 | 26.641,31 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 19. | K.Č.BR. 2694 K. O. PUSTODOL | 7.656,31 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 20. | ODVOJAK POTOČKI, NC PU-3 | 7.790,56 € | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 21. | Stručni nadzor | 25.000,00 | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 22. | Sanacija nerazvrstanih cesta | 17.246,99 | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| UKUPNO: |  | 750.000,00 |  |  |  |
| Razvoj Zone malog gospodarstva |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja interne prometnice u Zoni malog gospodarstva | Projektna dokumentacija: 70.000,00 | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 43 | Pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne građevine |
| UKUPNO: |  | 70.000,00 |  |  |  |

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

| Red. br. | Naziv investicije | Plan 2025. (EUR) | Napomena | Izvor financiranja | Radovi i radnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgadnja nogostupa u naselju Pustodol Začretski | Projektna dokumentacija:10.000,00 | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 43,52,79 | Pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne građevine |
| 2. | Izgradnja nogostupa u naselju Donja Pačetina | Projektna dokumentacija: 10.000,00 Radovi:200.000,00 Stručni nadzor: 5.000,00 215.000,00 | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 43,52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 3. | Rekonstrukcija prometnice BR-1, odvojak Jurici Tkalčevići | Projektna dokumentacija: 10.000,00 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 43,52,79 | Pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne građevine |
| 4. | Dobava i ugradnja cestovnih kanalica,cijevi,slivnika i sl.uz rubove prometnica prema potrebama | 25.000,00 | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 43,52,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| Ukupno |  | 260.000,00 |  |  |  |
| Izgradnja, uređenje i obnova Trga hrvatske kraljice Jelene |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja, uređenje i obnova Trga hrvatske kraljice Jelene | Projektna dokumentacija:300.000,00 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 43,52,71 | Pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne građevine |
| Ukupno |  | 300.000,00 |  |  |  |
| Sveukupno |  | 560.000,00 |  |  |  |

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Red. br. | Naziv investicije | Plan 2025. (EUR) | Napomena | Izvor financiranja | Radovi i radnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja i uređenje dječjih igrališta |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja igrališta u Dukovcu | Projektna dokumentacija: 2.500,00 Radovi:.45.000,00 Stručni nadzor: 2.500,00 Ukupno: 50.000,00 | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 43,51 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 2. | Nabava spravi | 10.000,00 | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 43,51 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| Ukupno |  | 60.000,00 |  |  |  |

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| Red. br. | Naziv investicije | Plan 2025. (EUR) | Napomena | Izvor financiranja | Radovi i radnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revitalizacija kulturno-gospodarskog prostora „Banovina“ |  |  |  |  |  |
| 1. | Sanacija krovišta | Radovi: 56.000,00 Stručni nadzor: 2.000,00 Ukupno: 58.000,00 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 43,51,52,71,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 2. | Sanacija zgrade | 1.300.000,00 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 43,51,52,71,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 3. | Uređenje okoliša | 2.000,00 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 43,51,52,71,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| UKUPNO |  | 1.360.000,00 |  |  |  |
| Izgradnja autobusnih stajališta |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja autobusnih stajališta | 9.000,00 | Građenje radi uređenja neuređenog dijela građevinskog područja | 43,51,52,71,79 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| SVEUKUPNO |  | 1.369.000,00 |  |  |  |

- JAVNA RASVJETA

| Red. br. | Naziv investicije | Plan 2025. (EUR) | Napomena | Izvor financiranja | Radovi i radnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja javne rasvjete i razvoj elektroenergetske mreže |  |  |  |  |  |
| 1. | Proširenje javne rasvjete u Vrankovcu | Radovi: 37.650,00 Stručni nadzor: 1.000,00 38.650,00 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 43 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 2. | Izgradnja javne rasjete u Kozjaku Začretskom | Radovi: 75.000,00 Stručni nadzor: 2.000,00 77.000,00 | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 43 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 3. | Izgradnja javne rasvjete uz ŽC 2159 u naselju Mirkovec | 38.500,00 | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 43 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| 4. | Izmještanje brojila i upravljanje rasvjetom na području Općine Sveti Križ Začretje | 32.500,00 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 43 | Uklanjanje i/ili izmještanje postojećih graševina na zemljištu za grašenje komunalne infrastrukture |
| 5. | Proširenje postoječe javne rasvjete | Radovi: 3.350,00 | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | 43 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| UKUPNO |  | 190.000,00 |  |  |  |

- GROBLJE

| Red. br. | Naziv investicije | Plan 2025. (EUR) | Napomena | Izvor financiranja | Radovi i radnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja i uređenje groblja |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja novog groblja | Građenje: 77.500,00 Stručni nadzor: 2.500,00 Ukupno: 80.000,00 | Građenje građevine u uređenim dijelovima građevinskog područja | 71 | građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina |
| UKUPNO |  | 80.000,00 |  |  |  |

REKAPITULACIJA (EUR)

1. Nerazvrstane ceste							 820.000,00
2. Javne prometne površine na kojima nije

dopušten promet motornih vozila					 560.000,00
3. Javne zelene površine							   60.000,00
4. Građevine i uređaji javne namjene				         1.369.000,00
5. Javna rasvjeta								 190.000,00
6. Groblja									   80.000,00

Ukupno:							                   3.079.000,00

Šifre izvora financiranja:	11. Opći prihodi i primici

43. Ostali prihodi za posebne namjene

51. Pomoći EU

52 Ostale pomoći

71. Prihodi od prodaje imovine

Članak 5.

Dinamiku realizacije aktivnosti predviđenih ovim Programom odrediti će općinski načelnik, sukladno  priljevu financijskih sredstava u proračun Općine.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o proračunu Općine

Sveti Križ Začretje za 2025. godinu, a primjenjuje se od 01.01.2025. te će se objaviti u ”Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Roginić