R E P U B L I K A  H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/054

URBROJ: 2140-28-01-24-3

Sveti Križ Začretje, 11.12.2024.

Na temelju članka 72. . st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18 - OUSRH i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/2021) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 22.        sjednici od   11.12.2024. godine donijelo je:

PROGRAM ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2025. GODINU

- Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se programom, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Općine Sveti Križ Začretje koji se podrazumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja 
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.

Ovim programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja utvrđenim 
Proračunom Općine Sveti Križ Začretje za 2025. godinu.

- Sredstva za ostvarivanje programa

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne

infrastrukture u 2025. godini planirana su u iznosu  od    598.500,00 EUR, a osigurati će se iz sljedećih izvora:

- komunalni doprinos

- komunalna naknada

- cijena komunalne usluge

- naknada za koncesiju

- proračun Općine

- fondova EU

- ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom

- donacija

Članak 3.

Predviđena sredstva za financiranje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini rasporediti će se za financiranje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture:

| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta |  | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Materijal za održavanje cesta | 15.000,00 | 43 |
| 1.2. | Održavanje nerazvrstanih cesta (dobava kamenog materijala i rad strojem) | 82.500,00 | 43 |
| 1.3. | Dobava i ugradnja prometnih znakova i oznaka ulica | 7.000,00 | 43 |
| 1.4. | Sigurnost cestovnog prometa | 10.000,00 | 43 |
| 1.5. | Sanacija klizišta | 50.000,00 | 52 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta ukupno |  | 164.500,00 |  |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (uređenje Trga i javnih površina) |  |  |
| 2.1. | Materijal za uređenje i kićenje te sitni inventar | 4.000,00 | 43 |
| 2.2. | Blagdanske dekoracije javnih površina | 11.000,00 | 43 |
| 2.3. | Uređenje Trga i javnih površina | 5.000,00 | 43 |
|  | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (uređenje Trga i javnih površina) ukupno: | 20.000,00 |  |
| 3. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 7.500,00 | 43 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina |  |  |
| 4.1. | Košnja | 65.000,00 | 43 |
| 4.2. | Hortikulturno uređenje i sadnja višegodišnjih nasada | 20.000,00 | 43 |
| Održavanje javnih zelenih površina ukupno |  | 85.000,00 |  |
| 5. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene |  | 43 |
| 5.1. | Održavanje autobusnih stajališta | 1.000,00 | 43 |
| 5.2. | Održavanje društvenih domova | 10.000,00 | 43 |
|  | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 11.000,00 | 43 |
| 6. | Održavanje groblja |  |  |
| 6.1. | Radovi na održavanju groblja | 105.000,00 | 43 |
| 6.2. | Trošak električne energije – groblje i mrtvačnica | 500,00 | 43 |
| 6.3. | Trošak vode – groblje i mrtvačnica | 1.000,00 | 43 |
| Održavanje groblja ukupno |  | 106.500,00 |  |
| 7. | Održavanje čistoće javnih površina |  |  |
| 7.1. | Čišćenje snijega – zimska služba | 40.000,00 | 43 |
| 7.2. | Čišćenje i održavanje Trga hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica | 37.000,00 | 43 |
| Održavanje čistoće javnih površina ukupno |  | 77.000,00 |  |
| 8. | Održavanje javne rasvjete |  |  |
| 8.1. | Utrošak električne energije | 100.000,00 | 43 |
| 8.2. | Usluge održavanja | 33.000,00 | 43 |
| Održavanje javne rasvjete ukupno |  | 133.000,00 |  |

Članak 4.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Sukladno planiranim pozicijama u Proračunu Općine Sveti Križ Začretje održavanje nerazvrstanih cesta u 2025. godini vršiti će se kako slijedi:

- Materijal za održavanje cesta

U 2025. godini za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta planira se nabaviti materijal u vrijednosti 15.000,00 EUR. Ovdje se prvenstveno radi o nabavi cijevi za uređenje cijevnih propusta i ostalog materijala koji se koristi za uređenje nerazvrstanih cesta.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se dobava, prijevoz i ugradnja

kamenog materijala te rad strojem.

Prilikom održavanja nerazvrstanih cesta  i puteva najčešće se ugrađuje kameni materijal od čvrste homogene zdrave stijenske mase koja zadovoljava važeće tehničke uvijete za radove na cestama te propise i standarde HRN-e, granulacije 0 - 32 mm. Osim navedenog, koristi se i kameni materijal granulacije 0-12 mm, 0-64mm te 4-8 mm.

Kameni materijal se  najčešće ugrađuje ovisno o potrebama za održavanje pojedinih cesta, a najčešće nakon većih oborina.

U 2025. godini na ovaj način planira se održavanje sljedećih dionica:

| RED. BROJ |  | OZNAKA DIONICA Prema popisu nerazvrstanih cesta na području OSKZ |  | OPIS DIONICE | DUŽINA (m) |  | GODIŠNJE NASIPANJE (t) |  | UKUPNA CIJENA S PDV-om |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | NC KO-6, NC KO – 10 + nastavak ceste |  | Spoj Mladići-Škreblini-Grabušići, Odvojak Grabušići jug + nastavak ceste | 2200,00 |  | 100,00 |  | 1.535,00 |  |  |
| 2. |  | NC KL-2, NCKL-9, NC KL-4 |  | Spoj Matkuni-Zglavinski II., Kuhari-Horvati, Spoj Klupci -Križopetje | 1717,00 |  | 110,00 |  | 1.688,50 |  |  |
| 3. |  | NC PU-9, NC PU – 6A, NC PU-6A, |  | Križopetje-Zleć-Bregi Zabočki, Spoj Petrekovići Celjaki - Klupci | 2600,00 |  | 120,00 |  | 1.842,00 |  |  |
| 4. |  | NC CZ-9 dio, NC CZ-14, NC CZ-8, NC CZ-10C |  | Odvojak Piljki-Ferenžiri,Odvojak Blažinići – Petrovečki, Odvojak Belina – Piljek Dragutin, Odvojak Belina | 900,00 |  | 50,00 |  | 767,50 |  |  |
| 5. |  | NC KO-7, NC KO-4, NC KO-3 |  | Odvojak Veček-Cahuni, Škaljebači-Ječmenici-Vidovići-Hanži, Spoj Matešići-Večeki-Hanži | 1.400,00 |  | 120,00 |  | 1.842,00 |  |  |
| 6. |  | NC DP-4B, NC DP-4 , NC DP-14, |  | Spoj Lovrenčići -Đudi, Spoj Lovrenčić-Rajačić-Kozina, Spoj Lončar kljet-Dukovec, | 1.700,00 |  | 150,00 |  | 2.302,50 |  |  |
| 7. |  | NC V-13 |  | Spoj-Klet Kozjak-Žarković | 800,00 |  | 70,00 |  | 1.074,50 |  |  |
| 8. |  | NC SE-2+NC SE -14,NC SE-12 |  | Odvojak Sente-Jurini, Spoj ŽC 2162- Marinari-Grabušići | 3.100,00 |  | 200,00 |  | 3.070,00 |  |  |
| 9. |  | NC DP 17 |  | Bajsi(Sinkovići)-Bakliža | 930,00 |  | 100,00 |  | 1.535,00 |  |  |
| 10. |  | NC TE-5, NC TE- 2A |  | Spoj Tarade - Sinković, Spoj Sinkovići-Bregi Zabočki | 1000,00 |  | 85,00 |  | 1.304,75 |  |  |
| 11. |  | NC CZ-15 |  | Odvojak Lovački dom Ciglenica | 622,00 |  | 52,00 |  | 798,20 |  |  |
| 12. |  | NC GA-7 dio, NC GA-4, NC GA – 3B |  | Spoj DC 35(Galovec)L.dom, Odvojak Jurašak-L.dom, Odvojak Duki - Jurašak | 1000,00 |  | 70,00 |  | 1.074,50 |  |  |
| 13. |  | NC D-11 |  | DC1- Dukovec-Popovići-Vujnovići | 250,00 |  | 40,00 |  | 614,00 |  |  |
| 14. |  | NC DP-23 dio, NC DP-24 dio, NC DP-15 dio |  | ŽC 2158 D.Pačetina(Grozaji)sv.Ana, ŽC 2158(Presečki) sv.Ana, ŽC 2158- Palci- Šivaki-Mrazi- Klupci | 1400,00 |  | 180,00 |  | 2.763,00 |  |  |
| 15. |  | NC ŠT-1, NC ŠT-3 |  | Odvojak Štehec, ŽC2160-Jančeci | 800,00 |  | 60,00,00 |  | 921,00 |  |  |
| 16. |  | NC D-9, NC D-4B, NC D -2 |  | Dukovec- Spoj Ž. stanica -Zubići, Spoj Dukovec – kota 106, Spoj Dukovec- Pačetina (Bajs) | 1500,00 |  | 140,00 |  | 2.149,00 |  |  |
| 17. |  | NC V-3, NC V-21, NC V-3A, NC V-6A |  | Odvojak Majerići-Hanži, Spoj Hanži-Škaljebači, Odvojak Šemničke II. Raspelo Strmec-Rajteri-Krogi | 1600,00 |  | 100,00 |  | 1.535,00 |  |  |
|  | UKUPNO SA PDV |  |  |  |  |  |  | 26.816,45 |  |  |  |
|  |  |  | Interventni radovi dobave i nasipavanja kamenim materijalima prema zahtjevima mjesnih odbora i građana te prema potrebama na terenu. |  |  |  |  | 13.183,55 |  |  |  |
|  |  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |

Rad strojem obuhvaća sljedeće poslove na održavanju nerazvrstanih cesta:

- Strojno čišćenje ( produbljivanje cestovnog odvodnog jarka, utovar iskopanog materijala na prijevozno sredstvo te odvoz na deponiju koju osigurava Općina). Iskop izvesti prema uzdužnom padu nivelete cestovnog jarka. Cestovni jarak mora biti trapeznog oblika prosječne dubine 50 cm, širine 80 cm u gornjem dijelu, te 40 cm na dnu kanala.

- Strojno čišćenje ( produbljivanje cestovnog odvodnog jarka, utovar iskopanog materijala na prijevozno sredstvo te odvoz na deponiju koju osigurava Općina).Iskop izvesti prema uzdužnom padu nivelete cestovnog jarka. Cestovni jarak mora biti trapeznog oblika prosječne dubine 50 cm, širine 80 cm u gornjem dijelu, te 40 cm na dnu kanala.U cijenu uračunati iskop u mokrom tlu, vađenje panjeva i korijenja i skidanje bankina (nadvišenja).

- Rad kombiniranog stroja kao tip JCB 3CX.

- Iskop i utovar zemlje na prijevozno sredstvo te odvoz na deponiju koju osigurava Općina.

U 2025. godini na ovaj način planira se održavanje sljedećih dionica:

| RED. BR. | OZNAKA CESTE Prema popisu nerazvrstanih cesta na području OSKZ |  |  | OPIS DIONICE | m1 | RADNI SATI STROJA | IZNOS (sa PDV-om) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NC KO-6, NC KO- 10, NC KO-3 |  |  | Spoj Mladići – Škreblini – Grabušići, Grabušići jug, Spoj Matešići-Večeki-Hanži, |  | 30,00 | 1.875,00 |  |
| 2. | NC TE-5, NC TE 2A |  |  | Spoj Sinkovići-Bregi Zabočki, Spoj Tarade-Sinković |  | 15,00 | 937,50 |  |
| 3. | NC KL-4 , NC KL-2, NC KL-9 |  |  | Spoj Matkuni-Zglavinski II., Kuhari-Horvati, Spoj Klupci-Križopetje |  | 15,00 | 937,50 |  |
| 4. | NC PU-9, NC PU-6A, NC PU-11A, NC PU-12, NC PU-2 |  |  | Križopotje-Zleć-Bregi Zabočki, Spoj Petreković-Celjaki- Klupci, Spoj Petrekovići – Vorihi- Klupci |  | 20,00 | 1.250,00 |  |
| 5. | NC- KO-7,NC KO-4, |  |  | Spoj Škrljebaći-Jačmenici-Vidovići-Hanži, Odvojak Večeli-Cahuni |  | 20,00 | 1.250,00 |  |
| 6. | Iskopi i ugradnje cijevi propusta i odvodnje po mjesnim odborima |  |  | Na dionicam prema potrebi |  | 30,00 | 1.875,00 |  |
| 7. | NC CZ-9, NC CZ-8, NC CZ-10C |  |  | Odvojak Piljki – Ferenžeri, Odvojak Belina-Piljek Dragutin, Odvojak Belina |  | 20,00 | 1.250,00 |  |
| 8. | Izvedbe drenažnih jaraka sa i bez polaganja dren. cijevi |  |  | Na dionicama prema potrebi |  | 20,00 | 1.250,00 |  |
| 9. | NC ŠT-3 Gospodarski put(ŽC2160-Kanal, NC ŠT-1 |  |  | Štrucljevo Jančeci sanacija puta, Odvojak Šteheci |  | 10,00 | 625,00 |  |
| 10. | NC-ZL-2, NC ZL-2A |  |  | Odvojak Gorički-Repetitor-Pustodol, Odvojak Mihovilić |  | 10,00 | 625,00 |  |
| 11. | NC SE-2+NC SE -14 |  |  | Odvojak Senti-Jurini,Spoj ŽC 2162-Marinari-Grabušići |  | 18,00 | 1.125,00 |  |
| 12. | NC V-3, NC V-3A, NC V-13 |  |  | Odvojak Majerići-Hanži, Spoj Hanži – Škaljebači, Spoj Klet-Kozjak-Žarković |  | 18,00 | 1.125,00 |  |
| 13. | Predviđeno radova na sanaciji odrona i klizišta uz prometnice na različitim lokacijama |  |  | Prema pojavi istih i potrebama |  | 60,00 | 3.750,00 |  |
| 14. | Predviđeno produbljenja i iskopi odvodnih jaraka prema zahtjevima stranaka |  |  | Prema zahtjevima i stvarnim potrebama | 2.500,00 |  | 12.500,00 |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  | 30.375,00 |
| 15. |  |  | Ostali radovi kombiniranim strojem prema zahtjevima građana |  |  |  |  | 12.125,00 |
|  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  | 42.500,00 |

- dobava i ugradnja prometnih znakova i oznaka ulica

U 2025. godini planira se nabava sljedeće prometne signalizacije:

| Red.br. | Prometna signalizacija | Jed mjer | kol | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stup pocinčani 2“ 2m-3.80 | kom | 6,00 | 159,27 |
| 2. | A 50+dop tabla | kom | 4,00 | 238,90 |
| 3. | Prometni znak B01 | kom | 9,00 | 656,98 |
| 4. | Prometni znak B24 | kom | 9,00 | 441,97 |
| 5. | Stup pocinčani 2"- 2,60 m | kom | 4,00 | 79,63 |
| 6. | Iscrtavanje oznaka na kolniku | kpl | 1 | 3.000,00 |
| 7. | Interventna nabava |  |  | 2.423,25 |
| SVEUKUPNO |  |  |  | 7.000,00 |

- Sigurnost cestovnog prometa

S ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa Općina će se, u suradnji sa

Ministarstvom unutarnjih poslova uključiti u projekt postavljanja kamera za mjerenje brzine na svojem području. U tu svrhu planiraju se utrošiti financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR

- Sanacija klizišta

U sklopu aktivnosti na sanaciji klizišta tijekom 2025. godine predviđene su sljedeće investicije:

| Red.br. | Opis | Pregled troškova |  | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hitna sanacija klizišta |  | Radovi: 50.000,00 | 52 |
| UKUPNO: |  |  | 50.000,00 |  |

Članak 5.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Za 2025. godinu sredstva za ovu komunalnu djelatnost planira se utrošiti 4.000,00 EUR za materijal za uređenje i kićenje te sitni inventar te 11.000,00 EUR za blagdanske dekoracije. Također se planira uređenje Trga i javnih površina u vrijednosti 5.000,00 EUR. Ukupno se za ovu djelatnost planira utrošiti 20.000,00 EUR.

Članak 6.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda razumijevaju se u skladu s ovim Programom odvodni jarci, slivnici i zatvoreni sustav oborinske odvodnje i cijevni propusti.

Pod radovima iz ovog dijela Programa razumijeva se čišćenje slivnika, zamjena rešetki, čišćenje horizontalnih slivnih kanala kod zatvorenog sustava odvodnje s pripadajućim taložnicama za skupljanje i odvod atmosferskih voda i voda pri pranju javnih prometnih površina, kao i pregled objekata za odvodnju.

Za 2025. godinu za ovu namjenu planira se utrošiti 7.500,00 EUR.

Članak 7.

Održavanje javnih zelenih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

- Košnja

Košnja obuhvaća sljedeće poslove:

  - strojna košnja zelenih površina uz prometnice i ostale javne površine prema nalogu investitora.

  - strojna košnja i usitnjavanje biljne vegetacije koja izaziva alergijske reakcije (kao npr. ambrozija).

  - kombinirano čišćenje (strojno i ručno) ili ručno čišćenje zaraslih parcela debljeg zeljastog, i drvenastog raslinja te ostalog raslinja koje vlasnici građevinskih i poljoprivrednih parcela ne održavaju.

  - strojno čišćenje i malčiranje drvenastog raslinja promjer 5-12 cm uz nerazvrstane ceste  i ostale javne površine prema nalogu investitora.

Planirana vrijednost radova iznosi 65.000,00  EUR.

- Hortikulturno uređenje i sadnja višegodišnjih nasada

Kao što je to bila praksa i dosadašnjih godina, i u 2025. godini vršiti će se horikulturno

uređenje Trgu hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica u vrijednosti 10.000,00 EUR. Osim navedenog planira se nabava te sadnja mladica ukrasnih stabala uz javne prometnice u vrijednosti 10.000,00 EUR. . Godišnje se na ovakvo uređenje planira utrošiti 20.000,00 EUR.

Članak 8.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje,

popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

U 2025. godini planira se održavanje autobusnih stajališta u vrijednosti 1.000,00 EUR te održavanje društvenih domova u vrijednosti 10.000,00 EUR.

Ukupno se za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planira utrošiti 11.000,00 EUR.

Članak 9.

Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje

ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

      - Radovi održavanja groblja

Ovim Programom predviđeno je izvođenje radova na hortikulturnom uređenju i održavanju mjesnog groblja u Svetom Križu Začretju.

Izvođenje radova na hortikulturnom uređenju i održavanju mjesnog groblja u Svetom Križu Začretju obuhvaća sljedeće poslove:

  - strojna košnja travnatih površina (oko mrtvačnice, pokos kod mrtvačnice, oko parkirališta, uz stazice oko groblja, okoliš šumice „Milifar“), sa sakupljanjem i uklanjanjem otkosa, ukupne površine od oko 3150,00 m2. (10 puta godišnje)

  - Košnja flaksom svih površina oko grobova. Površini groblja sa stazama iznosi približno oko 21.611,00 m2 (5 puta godišnje)

  - čišćenje travnatih površina i šljunčanih staza grabljanjem lišća i drugog otpada te odvoz istog

  - ručno čišćenje snijega (staze, mrtvačnica, stapenice)

  - otresanje snijega sa zimskog raslinja, drveća, čempresa i živica

  - svakodnevno čišćenje groblja od raznog smeća na površini od 24.793,00 m2

  - Obrezivanje, oblikovanje i održavanje okruglih čempresa, promjera oko 1,00 metar. Ukupno 59 komada. (2 puta godišnje)

  - Obrezivanje i rezanje krošnji (održavanje) drveća visine oko 5,0 metara uz glavnu pješaćku asfaltiranu stazu. Ukupno 37 komada. (2 puta godišnje)

  - Obrezivanje, oblikovanje i održavanje visoke živice/drveća visine oko 5 metara uz rub parcele (kod šume) duljine 45 m1. (2 puta godišnje)

  - Obrezivanje, oblikovanje i održavanje živice uz pješaćke staze, visine oko 1,20 m i širine oko 1,00 m. Ukupna duljina iznosi 281 m1. (2 puta godišnje)

  - sakupljanje otpadnih lampaša sa cjelokupnog prostora groblja te sortirano odlaganje u namjenske plastične posude (stavka uključuje prijevoz i pražnjenje namjenskih posuda na zbirno mjesto privremenog deponiranja (npr. kontejner, ograđeni deponij i isl., u slučaju da Općina organizira selektivno skupljanje otpada s groblja)

  - redovito čišćenje mrtvačnice i svih prostorija (wc, komora)

Za predviđene troškove održavanja groblja u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od   105.000,00  EUR.

- Trošak električne energije – groblje i mrtvačnica				500,00 EUR

- Utrošena voda – groblje							1.000,00 EUR

Članak 10.

Održavanje čistoće javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne

namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- Čišćenje snijega – zimska služba

Čišćenje snijega organizirano je na način da navedene poslove vrše obiteljska

poljoprivredna gospodarstva i obrti, a područje Općine, odnosno obuhvat njihova posla podijeljen je na 5 grupa.

U 2025. godini za poslove čišćenja snijega planira se utrošiti iznos od  40.000,00 EUR

- Čišćenje i održavanje Trga hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica

Čišćenje i održavanje Trga hrvatske kraljice Jelene i prilaznih ulica obuhvaća sljedeće poslove:

  - dnevno pražnjenje košarica za smeće sa odvozom u kontejner

  - dnevno čišćenje Trga sa prilaznim ulicama u cijeloj njihovoj dužini i punom profilu (sa nogostupima).

  - dnevno zalijevanje cvijeća i zelenih površina u periodu proljeće- jesen a prema nalogu predstavnika naručitelja i prema stvarnoj potrebi.(pomoćna sredstva za zalijevanje i vodu osigurava naručitelj)

  - košnja javnih zelenih površina motornom kosilicom (kao npr. "flakserica").Frekvencija košnje prema potrebi za vrijeme bujanja vegetacije te prema nalogu i mikrolokacijama koje određuje naručitelj.

  - periodično čišćenje nanosa uz rub prilaznih cesta Trgu,pločnika i uz rubnjake sa utovarom i odvozom na mjesto koje određuje naručitelj.

- 	interventni poslovi na čišćenju Trga (kao npr. uklanjanje posljedica nevremena,  prirodnih katastrofa, čišćenje i ispomoć za vrijeme raznih manifestacija koje organizira naručitelj i sl.)

-   košnja zelenih površina rotacionom kosilicom prema stvarnoj potrebi i

nalogu naručitelja

Procjenjuje se da će se u 2025. godini na navedene poslove utrošiti 2100 radnih sati. Planirana vrijednost ovih radova iznosi 26.000,00  EUR.

Uz navedeno u sklopu ove komunalne djelatnosti vrši se strojno čišćenje osolina sa nogostupa. Planirana vrijednost radova iznosi 11.000,00  EUR.

Ukupna planirana vrijednost čišćenja i održavanja Trga hrvatske kraljice Jelene iznosi 37.000,00 EUR.

Članak 11.

Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene

U sklopu ove djelatnosti vrši se  zamjena neispravnih dijelova svjetiljke, cijelih svjetiljki,

oštećenih stupova, kabela i slično.

Planirana vrijednost troškova održavanja javne rasvjete za 2025. godinu iznosi 33.000,00 EUR.

Planirana vrijednost troškova električne energije za javnu rasvjetu za 2025. godinu planira se u iznosu od 100.000,00  EUR..

- Završne odredbe

Članak 12.

Općina Sveti Križ Začretje izvršavati će svoju obvezu obavljanja komunalnih djelatnosti

temeljem ostvarenih prihoda za financiranje održavanja komunalne infrastrukture, a sve u cilju osiguravanja kvalitetnog obavljanja poslova održavanja komunalne infrastrukture te osiguravanja obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i osiguravanja javnosti rada.

Dinamiku realizacije aktivnosti predviđenih ovim Programom odrediti će općinski načelnik, sukladno  priljevu financijskih sredstava u proračun Općine.

Sredstva za izvršavanje ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Sveti Križ Začretje.

Ovaj Program stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o proračunu Općine

Sveti Križ Začretje za 2025. godinu, a primjenjuje se od 01.01.2025. te će se objaviti u ”Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Šifre izvora financiranja:	11. Opći prihodi i primici

43. Ostali prihodi za posebne namjene

52. Pomoći

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Roginić